DeFiTracker PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT On-Chain Tax Intelligence SaaS — Vollständige Produktanforderungen Version 2.0 · NextGen IT Solutions GmbH, Stuttgart · März 2026 · Vertraulich

| Produktname DeFi Tracker SaaS | Version 2.0 | Datum März 2026 | Status Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Auftraggeber NextGen IT Solutions GmbH | Autor Product Team | Reviewer CTO + CEO | Gültig bis Sept. 2026 MVP |

| 01 | Executive Summary & Product Vision |
| --- | --- |

01.1  Produktvision

PRODUCT VISION STATEMENT DeFi Tracker wird die einzige steuerliche Tracking-Lösung für Flare-Network-DeFi-Nutzer, die vollautomatisch, BMF-2025-konform und in unter 5 Minuten einen gerichtsfesten CoinTracking-Export liefert — ohne dass der Nutzer Steuerrecht verstehen muss.

Strategische Zielsetzung

| Dimension | Ziel | Messgröße | Zeithorizont |
| --- | --- | --- | --- |
| Marktposition | First Mover im Segment Flare-DeFi-Steuer-Software DE | 0 direkte Konkurrenten bei Launch | Sept. 2026 |
| Nutzer | 20.000 zahlende Nutzer | MRR ≥ € 30.000 | Q2 2027 |
| Compliance | BMF 2025 + DAC8 vollständig umgesetzt | 0 bekannte Compliance-Lücken | MVP-Launch |
| NPS | Produkt empfehlenswert für DeFi-Community | NPS ≥ 50 | Q4 2026 |
| Time-to-Value | Aha-Moment in < 5 Minuten | TtV-Median < 5 Min. | MVP |

Produkt-Scope-Überblick

| Scope-Kategorie | In Scope (MVP Phase 1) | Out of Scope (Phase 1) |
| --- | --- | --- |
| Netzwerke | Flare Network (EVM-kompatibel) | Ethereum Mainnet, Arbitrum, Polygon, Base, Solana |
| Protokolle | SparkDEX V3+V4, Ēnosys DEX+CDP, Kinetic Market | Stargate Bridge, Aave V3 (erst Phase 4) |
| Steuerrecht | DE (§ 22, § 23 EStG, BMF 2025) | AT (öEStG), CH (DBG), US (IRS), UK (HMRC) |
| Export | CoinTracking CSV (15 Spalten), PDF-Steuerreport | ELSTER XML, DATEV, Steuererklärung (Phase 4) |
| Nutzer | B2C Starter/Pro/Business | B2B Kanzlei-Portal, White-Label (Phase 4) |
| Bewertungsmethoden | FIFO (Default), LIFO | HIFO (Phase 4 mit explizitem Disclaimer) |
| Compliance | DSGVO, GoBD, BMF 2025 | DAC8-Meldepflicht (Meldung selbst), MiCA |

| 02 | Stakeholder-Analyse & User Personas |
| --- | --- |

02.1  Stakeholder-Matrix

| Stakeholder | Typ | Einfluss | Interesse | Strategie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeFi-Privatanleger (B2C) | Primär-Nutzer | HOCH | HOCH | Co-Design; Beta-Tester; Community-Ambassadoren |
| Steuerberatungskanzleien (B2B) | Sekundär-Nutzer | MITTEL | HOCH | Early-Adopter-Programm; Feedback für Kanzlei-Portal-PRD |
| Flare Network Foundation | Technologie-Partner | MITTEL | MITTEL | Ecosystem-Partnership; Tech-Support bei API-Fragen |
| CoinTracking.info | Integrations-Partner | NIEDRIG | NIEDRIG | Kompatibilitäts-Tests; ggf. Certified-Partner-Status |
| NextGen IT Solutions GmbH (intern) | Auftraggeber / Dev | SEHR HOCH | SEHR HOCH | Vollständige Transparenz; wöchentliche Status-Reviews |
| Steuerrechts-Berater (extern) | Validierungs-Partner | MITTEL | NIEDRIG | Quartalsweise Regelwerk-Review; LP/CDP-Graubereich-Validierung |
| Hetzner (Hosting) | Infrastruktur-Partner | NIEDRIG | SEHR NIEDRIG | Betrieb sicherstellen; DSGVO-Konformität gewährleisten |

02.2  User Personas

Kai Müller

| Dimension | Beschreibung |
| --- | --- |
| Rolle / Profil | DeFi-Experte, 28, München |
| Tech-Level | Tech-Level: Experte (MetaMask, DeFi-native, eigener Node) |
| Hauptschmerzpunkt | 3 Tage manuelle CSV-Aufbereitung pro Steuerjahr. CoinTracking erkennt SparkDEX V4 nicht. 847 TX ohne automatische Klassifikation. |
| Primärziel | Vollautomatischer CoinTracking-Export ohne manuelle Nachbearbeitung. Alle Flare-DeFi-Protokolle korrekt klassifiziert. |
| JTBD-Statement | Ich will alle meine Flare-TX automatisch in ein BMF-konformes Format exportieren, ohne Steuerrecht zu lernen. |
| Hiring-Trigger | Steuererklärungsfrist naht; CoinTracking zeigt 'Unbekannte TX' |

Lena Schneider

| Dimension | Beschreibung |
| --- | --- |
| Rolle / Profil | DeFi-Einsteiger, 34, Hamburg |
| Tech-Level | Tech-Level: Mittel (Coinbase App, erste DeFi-Schritte) |
| Hauptschmerzpunkt | Versteht § 22/§ 23 EStG nicht. Angst vor Fehlern beim Finanzamt. 124 TX, davon viele FlareDrops. |
| Primärziel | Verstehen welche TX steuerpflichtig sind. Einfache Sprache. Kein Juristendeutsch. |
| JTBD-Statement | Ich will ohne Steuerfachkenntnisse sicher sein, dass ich nichts falsch mache. |
| Hiring-Trigger | Freundin erzählt von Finanzamtsbrief; DAC8-Meldung in den Nachrichten |

Marcus Heinz

| Dimension | Beschreibung |
| --- | --- |
| Rolle / Profil | Institutioneller Anleger, 42, Frankfurt |
| Tech-Level | Tech-Level: Hoch (Bloomberg Terminal, 5 Wallets, 8 Chains) |
| Hauptschmerzpunkt | 5 Wallets auf 8 Chains — kein einheitlicher P&L-Überblick. Steuerberater fordert GoBD-konformen Bericht. 3.219 TX p.a. |
| Primärziel | Multi-Wallet-Konsolidierung. GoBD-Audit-Log. ELSTER-Export. SLA-Garantie. |
| JTBD-Statement | Ich will alle meine Wallets konsolidiert sehen mit prüfungsfähigem Audit-Log. |
| Hiring-Trigger | Steuerberater fordert strukturierten Jahresabschluss; Quartalsbericht-Frist |

Andrea Weber

| Dimension | Beschreibung |
| --- | --- |
| Rolle / Profil | Steuerberaterin, 39, Stuttgart |
| Tech-Level | Tech-Level: Mittel (DATEV, kein Web3-Know-how) |
| Hauptschmerzpunkt | Mandanten bringen unstrukturierte CSV-Exporte — 4–8h manuelle Prüfung pro Mandant. Haftungsrisiko bei falscher DeFi-Klassifikation. |
| Primärziel | Vorgefertigte, geprüfte DeFi-Steuerberichte. Multi-Mandanten-Portal. Automatische Graubereich-Warnungen. |
| JTBD-Statement | Ich will DeFi-Mandanten professionell beraten ohne DeFi-Experte zu sein. |
| Hiring-Trigger | Erster DeFi-Mandant; Kollegin aus Netzwerk empfiehlt Tool |

| 03 | Epics & User Stories (MoSCoW-Priorisierung) |
| --- | --- |

03.1  Epic-Übersicht

| Epic-ID | Epic-Name | Story Points (gesamt) | Phase | Primäre Persona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Wallet-Verbindung & Synchronisation | 13 SP | MVP Phase 1 | Kai, Lena, Marcus |
| EP-02 | Protokoll-Indexierung (SparkDEX V3/V4) | 34 SP | MVP Phase 1 | Kai |
| EP-03 | Protokoll-Indexierung (Ēnosys DEX + CDP) | 21 SP | MVP Phase 1 | Kai |
| EP-04 | Protokoll-Indexierung (Kinetic Market) | 21 SP | MVP Phase 1 | Marcus |
| EP-05 | EUR-Kursbewertung (FTSO + Fallback) | 13 SP | MVP Phase 1 | Alle |
| EP-06 | TX-Klassifikations-Engine | 34 SP | MVP Phase 1 | Alle |
| EP-07 | CoinTracking-CSV-Export | 13 SP | MVP Phase 1 | Alle |
| EP-08 | Portfolio-Dashboard & Steuer-KPIs | 13 SP | MVP Phase 1 | Marcus, Kai |
| EP-09 | Graubereich-Ampel & Dual-Szenario | 21 SP | MVP Phase 1 | Alle |
| EP-10 | Manuelle TX-Klassifikation | 8 SP | MVP Phase 1 (Should) | Alle |
| EP-11 | FLR-Staking & FlareDrops | 8 SP | MVP Phase 1 (Should) | Kai, Lena |
| EP-12 | Steuerberater-Zugang (Read-only) | 13 SP | MVP Phase 1 (Should) | Andrea |
| EP-13 | Stargate Cross-Chain-Bridge | 34 SP | Phase 4 | Kai (Power User) |
| EP-14 | Aave V3 Multi-Chain-Integration | 55 SP | Phase 4 | Marcus |
| EP-15 | ELSTER XML Export | 21 SP | Phase 4 | Alle |
| EP-16 | Kanzlei-Portal (Multi-Mandant) | 34 SP | Phase 4 | Andrea |
| EP-17 | White-Label & API | 21 SP | Phase 4 | Andrea, Dev-Team |
| EP-18 | HIFO + Tax-Loss-Harvesting | 13 SP | Phase 4 | Marcus |

03.2  Must Have — MVP-Kern (Phase 1)

US-001 MoSCoW: Must Aufwand: 13 SP Als DeFi-Anleger möchte ich meine EVM-Wallet-Adresse mit MetaMask oder WalletConnect verbinden und alle historischen Transaktionen automatisch importieren, damit ich keine Transaktionen manuell eingeben muss. Akzeptanzkriterien: Wallet-Verbindung via MetaMask / WalletConnect / manuelle Adresseingabe in < 30 Sekunden Historischer TX-Import ab Wallet-Erstellungsdatum vollständig (keine Lücken) Fortschrittsanzeige während des Imports: TX-Count + Protokoll + geschätzte Restzeit Fehlermeldung bei unbekannten TX-Typen mit UI-geführter manueller Kategorisierung Nur read-only-Zugang — kein Private Key gespeichert, keine Signatur-Request Multi-Wallet-Support: bis zu 5 Wallets im Pro-Plan gleichzeitig synchronisierbar

US-002 MoSCoW: Must Aufwand: 21 SP Als DeFi-Anleger möchte ich alle SparkDEX V3/V4 Swaps automatisch als 'Trade' mit korrektem EUR-Kurs (FTSO) erkennen lassen, damit meine § 23 EStG Gewinn/Verlust-Berechnung automatisch korrekt ist. Akzeptanzkriterien: Jeder Swap wird mit FTSO-EUR-Kurs zum exakten Transaktionszeitpunkt (Blockchain-Timestamp) bewertet SparkDEX V4 Multi-Action-Transaktionen werden korrekt in Einzel-Events aufgeteilt (Gamma-Positionen, Multi-Hop) CoinTracking-Typ 'Trade' korrekt zugewiesen; kein manueller Eingriff erforderlich TX-Hash als unveränderlicher Nachweis im GoBD-Audit-Log gespeichert SPRK-Farming-Rewards als 'LP Rewards' mit EUR-FTSO-Tageskurs erfasst

US-003 MoSCoW: Must Aufwand: 34 SP Als DeFi-Anleger möchte ich meine LP-Providing- und Farming-Aktivitäten tracken, auch wenn die steuerliche Einordnung unklar ist, damit ich alle TX dokumentiert habe und beim Steuerberater nachweisen kann. Akzeptanzkriterien: LP Provide/Remove werden als separate Einträge mit LP-Token-Menge, Timestamp und EUR-Wert erfasst Farming Rewards (SPRK, rFLR, WFLR) als 'LP Rewards' mit FTSO-Tageskurs erfasst Graubereich-Hinweis (gelbe Ampel) bei jedem LP-Eintrag prominent sichtbar Dual-Szenario-Berechnung: Modell A (Tausch → § 23 EStG) vs. Modell B (Nutzungsüberlassung → § 22 Nr. 3 EStG) Nutzer wählt Modell; Wahl wird im GoBD-Audit-Log mit Timestamp dokumentiert Impermanent-Loss-Berechnung: delta_V / V_hold als informativer Hinweis (kein Steuertatbestand)

US-004 MoSCoW: Must Aufwand: 13 SP Als DeFi-Anleger möchte ich einen CoinTracking-kompatiblen CSV-Export für ein Steuerjahr herunterladen, damit ich ihn direkt in CoinTracking importieren kann ohne manuelle Nachbearbeitung. Akzeptanzkriterien: CSV-Export enthält alle 15 CoinTracking-Pflicht- und Optionsspalten in exakter Reihenfolge Datum im Format DD.MM.YYYY HH:MM:SS (UTC); Dezimaltrennzeichen: Komma (DE-Format) Alle CoinTracking-validen TX-Typen verwendet (Trade, Staking, LP Rewards, Lending Einnahme etc.) Export wird direkt ohne Fehler von CoinTracking akzeptiert (E2E-Integrationstest als CI/CD-Schritt) Alle EUR-Werte mit Quellenangabe (FTSO/CoinGecko/CMC/Manuell) im optionalen Comment-Feld Pre-Export-Validierung: Warnung bei fehlenden Kursdaten oder unkategorisierten TX Jeder Export wird versioniert gespeichert (GoBD: Unveränderlichkeit, 10 Jahre Aufbewahrung)

US-005 MoSCoW: Must Aufwand: 21 SP Als DeFi-Anleger möchte ich Kinetic-Lending-Transaktionen (Supply, Borrow, Repay, Liquidation) korrekt erfassen, damit Zinserträge als § 22 Nr. 3 EStG und Liquidationen als § 23 EStG korrekt ausgewiesen werden. Akzeptanzkriterien: Supply/Withdraw korrekt als 'Lending Einnahme' / 'Remove Liquidity' klassifiziert kToken-Akkumulierung (kFLR, kUSDT) wird automatisch berechnet; Zinsen aus kToken-Delta Zinserträge als 'Lending Einnahme' mit EUR-FTSO-Tageskurs beim Claiming-Moment erfasst Liquidationsereignisse als eigene TX-Gruppe mit Sonder-Hinweis (rote Ampel) markiert Health-Factor-Events aus Kinetic-Compound-ABI als informativer Hinweis im Tool sichtbar Borrow-Transaktionen: Neutraler Transfer (keine steuerliche Wirkung), dokumentiert

US-006 MoSCoW: Must Aufwand: 13 SP Als DeFi-Anleger möchte ich mein gesamtes Portfolio mit P&L-Übersicht und offenen Steuerpositionen sehen, damit ich jederzeit den steuerlichen Status meiner Investitionen kenne. Akzeptanzkriterien: Dashboard zeigt: Gesamt-P&L, realisierte Gewinne/Verluste, offene Steuerpositionen (live FTSO-Kurse) Freigrenze-Indikator: Fortschrittsbalken für § 23 (€ 1.000/Jahr) und § 22 Nr. 3 (€ 256/Jahr) Haltefrist-Tracker: Welche Assets nähern sich dem 1-Jahres-Datum (Countdown-Anzeige) Ampel-System: Alle TX farblich nach Klassifikationsstatus (Grün/Gelb/Rot/Grau) sortiert Mobile-responsive Dashboard (ab 320px nutzbar); WCAG 2.2 AA konform

03.3  Should Have (Phase 1 — nachrangig)

US-007 MoSCoW: Should Aufwand: 8 SP Als DeFi-Anleger möchte ich FLR-Staking-Rewards und FlareDrops automatisch als § 22 Nr. 3 EStG Einkünfte tracken, damit ich auch meine passiven Einkünfte vollständig dokumentiert habe. Akzeptanzkriterien: FlareDrops werden monatlich automatisch importiert (via Flare-API Delegation-Events) Claiming-Zeitpunkt wird als Besteuerungszeitpunkt gesetzt (BMF 2025 Rz. 24 — Zufluss beim Claiming) EUR-Bewertung via FTSO zum exakten Claiming-Zeitpunkt (Blockchain-Timestamp) CoinTracking-Typ 'Staking' oder 'Airdrop' gemäß BMF-2025-Mapping Unterscheidung: FlareDrops (§ 22 Nr. 3) vs. FLR-Delegation-Rewards (§ 22 Nr. 3)

US-008 MoSCoW: Should Aufwand: 8 SP Als DeFi-Anleger möchte ich unbekannte oder nicht automatisch erkannte Transaktionen manuell klassifizieren, damit keine TX verloren geht und das Audit-Log vollständig ist. Akzeptanzkriterien: UI-geführter Kategorisierungs-Workflow für rote Ampel-TX (unbekannte Typen) Alle CoinTracking-validen TX-Typen als Dropdown verfügbar (35+ Typen) Manuelle Einträge als 'Manuell kategorisiert' in Audit-Log markiert (Zeitstempel + Nutzer-ID) Bulk-Klassifikation: Gleiche unbekannte TX-Muster können als Gruppe klassifiziert werden Warnhinweis: 'Manuelle Klassifikation — bitte Steuerberater konsultieren'

US-009 MoSCoW: Should Aufwand: 13 SP Als Steuerberater möchte ich alle Transaktionen eines Mandanten auf Plausibilität prüfen und kommentieren, damit ich meinen Mandanten gezielt auf steuerliche Risiken hinweisen kann. Akzeptanzkriterien: Read-only Steuerberater-Zugang via Token-Link (ohne eigene DeFi-Tracker-Anmeldung) Kommentar-Funktion pro Transaktion mit Zeitstempel und Berater-Initialen Statusmarkierung: 'OK', 'Prüfen', 'Risiko' (farblich codiert) PDF-Steuerberater-Report mit allen Kommentaren und Markierungen exportierbar Berater-Zugriffstoken läuft nach 90 Tagen automatisch ab (Sicherheit)

03.4  Could Have (Phase 4 — Erweiterung)

US-010 MoSCoW: Could Aufwand: 34 SP Als Power User möchte ich Stargate-Bridge-Transaktionen korrekt chain-übergreifend verknüpfen, damit keine doppelten Einnahmen/Ausgaben in meiner Steuerrechnung entstehen. Akzeptanzkriterien: LayerZero Message-ID als Cross-Chain-Anker für TX-Matching (Quelle + Ziel-Chain) Beide TX-Seiten (Source-Chain + Destination-Chain) als ein zusammengehöriges Ereignis dargestellt Steuerneutrale Bridge-Transfers korrekt als 'Transfer (intern)' klassifiziert (kein Veräußerungsvorgang) Matching-Toleranz: ± 5 Minuten für verzögerte Destination-Chain-Bestätigung Fallback: Manuelle Verknüpfung wenn LayerZero-API kein Match liefert

US-011 MoSCoW: Could Aufwand: 21 SP Als DeFi-Anleger möchte ich einen ELSTER-XML-Export direkt aus dem Tool generieren, damit ich meine Anlage SO ohne CoinTracking als Zwischenschritt einreichen kann. Akzeptanzkriterien: ELSTER-kompatibles XML-Format (ElsterFormular; Datenart AnlageSOAusfuellhilfe) Anlage SO vorausgefüllt: alle § 22 Nr. 3 und § 23 EStG Positionen mit korrekten Feldbezeichnungen Schema-Validierung gegen ELSTER-XSD vor Download (0 Validierungsfehler) Pflicht-Disclaimer: 'Dieses XML ist kein Ersatz für professionelle Steuerberatung' Nur für Steuerjahr DE (01.01.–31.12.); keine AT/CH-Formulare in Phase 4

US-012 MoSCoW: Could Aufwand: 13 SP Als Steuerberater möchte ich das Tool als White-Label für meine Kanzlei einsetzen, damit meine Mandanten eine einheitliche Kanzlei-Experience erhalten. Akzeptanzkriterien: Logo, Primärfarbe und Subdomain (kanzlei.defi-tracker.de) konfigurierbar Kanzlei-Datenschutzerklärung als iframe oder redirect integrierbar Multi-Mandanten-Dashboard: Übersicht aller Mandanten-Portfolios mit Ampel-Status White-Label ohne DeFi-Tracker-Branding im Nutzer-UI (nur 'Powered by DeFi Tracker' im Footer) Mindestlaufzeit: 12 Monate; Setup-Fee: € 5.000–15.000 + Kanzlei-Monatsgebühr

| 04 | Funktionale Anforderungen (Feature Specifications) |
| --- | --- |

04.1  Wallet-Verbindung & Synchronisation (EP-01)

| FR-ID | Anforderung | Priorität | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01-01 | Unterstützung von MetaMask (window.ethereum) als primäre Wallet-Verbindungsmethode | KRITISCH | MetaMask-Verbindung in < 10s; keine Signatur-Request; kein Private Key übertragen |
| FR-01-02 | WalletConnect v2 (EVM-kompatibel) als alternative Verbindungsmethode | KRITISCH | WalletConnect-Session aufgebaut in < 30s; QR-Code korrekt generiert |
| FR-01-03 | Manuelle Adresseingabe als dritte Option (Public Key / ENS) | HOCH | Valide EVM-Adresse (0x + 40 Hex) oder ENS-Name akzeptiert; ENS resolved on-chain |
| FR-01-04 | Multi-Wallet-Support: Starter: 1, Pro: 5, Business/Kanzlei: 20 Wallets | KRITISCH | Wallet-Limit technisch enforced; Upgrade-Prompt bei Überschreitung |
| FR-01-05 | Historische TX-Synchronisation ab Wallet-Erstellungsdatum (vollständig, keine Lücken) | KRITISCH | 100% der TX ab Block 0 der Wallet importiert; validiert via Flarescan-API |
| FR-01-06 | Real-Time-Monitoring via WebSocket für neue Blöcke (< 30s Latenz) | HOCH | Neue TX erscheinen im Dashboard innerhalb von 30s nach Blockchain-Bestätigung |
| FR-01-07 | Sync-Fortschrittsanzeige: TX-Count, Protokoll, geschätzte Restzeit | HOCH | Progress-Bar oder Spinner mit realem Fortschritt; kein fake Loading |
| FR-01-08 | Fehlerbehandlung: Unbekannte TX → Manuelle Kategorisierung via In-App-UI | KRITISCH | Rote Ampel erscheint; UI-Flow führt Nutzer zur Kategorisierung; kein Abbruch |
| FR-01-09 | Re-Sync-Button für manuelle Aktualisierung (on-demand) | MITTEL | Re-Sync löst vollständigen Delta-Import seit letztem Sync aus (kein Duplikat-Risiko) |

04.2  Protokoll-Indexierung: SparkDEX V3 + V4 (EP-02)

| FR-ID | TX-Typ | ABI-Event | CoinTracking-Typ | Steuerrecht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-02-01 | Swap (V3) | Swap(address,int256,int256,uint160,uint128,int24) | Trade | § 23 EStG — Tauschgeschäft |
| FR-02-02 | Swap (V4 Multi-Action) | Flash, Collect, Mint, Burn aggregiert zu Swap | Trade (aufgeteilt) | § 23 EStG — jede Teil-TX separat |
| FR-02-03 | LP Provide (V3/V4) | Mint(address,int24,int24,uint128,uint256,uint256) | Add Liquidity | Graubereich — Dual-Szenario Pflicht |
| FR-02-04 | LP Remove (V3/V4) | Burn(address,int24,int24,uint128,uint256,uint256) | Remove Liquidity | Graubereich — Dual-Szenario Pflicht |
| FR-02-05 | Farming Reward Claim | Collect(address,address,uint128,uint128) | LP Rewards | § 22 Nr. 3 EStG — Sonstige Einkünfte |
| FR-02-06 | SPRK-Staking-Reward | Transfer von SPRK-Reward-Contract | Staking | § 22 Nr. 3 EStG |
| FR-02-07 | Perps Long/Short öffnen | OpenPosition(uint256,address,bool,uint256,...) | Margin Trade / Derivate | § 23 EStG (Termingeschäft) |
| FR-02-08 | Perps Long/Short schließen | ClosePosition(uint256,int256,...) | Margin Trade / Derivate | § 23 EStG — Realisierter G/V |
| FR-02-09 | Gamma-Position (konzentrierte Liquidität V4) | Compound + Rebalance Events | Add+Remove Liquidity kombiniert | Graubereich — Dual-Szenario |
| FR-02-10 | Token-Approval | Approve(address,uint256) | Keine (steuerlich irrelevant) | Steuerneutral — Grau-Ampel |

04.3  Protokoll-Indexierung: Ēnosys DEX + CDP (EP-03)

| FR-ID | TX-Typ | Steuerliche Behandlung | Graubereich? | Dual-Szenario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-03-01 | DEX V3 Swap (Ēnosys AMM) | § 23 EStG Tauschgeschäft | NEIN | — |
| FR-03-02 | LP Provide (Ēnosys V3) | Graubereich — analog SparkDEX | JA | Modell A: Tausch; Modell B: Nutzungsüberlassung |
| FR-03-03 | LP Remove (Ēnosys V3) | Graubereich — Rückgabe LP-Token | JA | Modell A: Gegenläufiger Tausch; Modell B: Rückgabe |
| FR-03-04 | CDP öffnen (Loans — FXRP → Stablecoin) | Unklar: Darlehen vs. Tausch | JA (besonders kritisch) | Modell A: Tausch → § 23 EStG; Modell B: Darlehen → steuerneutral |
| FR-03-05 | Stablecoin Mint via CDP | Analog CDP-Eröffnung | JA | Dual-Szenario mit prominentem Hinweis |
| FR-03-06 | CDP schließen + Collateral zurück | Rückgabe Collateral | JA | Dual-Szenario Umkehr |
| FR-03-07 | Liquidation (CDP) | § 23 EStG — Zwangsveräußerung | NEIN | Klarer TX-Typ; Sonder-Hinweis |
| FR-03-08 | Bridge (Ēnosys → andere Chain) | Steuerneutral (interner Transfer) | NEIN | Transfer intern — kein Tausch |
| FR-03-09 | ENSY/APS/HLN Farming-Rewards | § 22 Nr. 3 EStG | NEIN | LP Rewards zum Claiming-Zeitpunkt |

04.4  EUR-Kursbewertungs-Engine (EP-05)

Die EUR-Kursbewertung folgt einer 4-stufigen Prioritätshierarchie. Jede TX wird mit dem Kurs der höchsten verfügbaren Stufe bewertet. Die verwendete Quelle wird unveränderlich im GoBD-Audit-Log gespeichert.

| Priorität | Quelle | Verfügbarkeit | BMF-2025-Konformität | Fallback-Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 (primär) | Flare FTSO On-Chain-Oracle | Flare-native Tokens (FLR, FXRP, USDT0, kFLR, SPRK…) | JA — explizit dezentral, Rz. 43 | Nur wenn FTSO-Feed ausgefallen (< 0,1% Wahrscheinlichkeit) |
| P2 | CoinGecko API (historisch) | Alle gelisteten Tokens, sekundengenauer historischer Kurs | JA — anerkannte Quelle | FTSO nicht verfügbar für Token |
| P3 (Fallback) | CoinMarketCap API | Alle gelisteten Tokens | JA — ausdrücklich BMF 2025 Rz. 43 genannt | CoinGecko-Rate-Limit oder API-Fehler |
| P4 (manuell) | Nutzer-Eingabe mit Quellenangabe | Illiquide/ungelistete Tokens | JA — bei korrekter Dokumentation | Token nicht in P1/P2/P3 gelistet |

| FR-ID | Anforderung | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- |
| FR-05-01 | FTSO-Kurs-Abruf zum exakten TX-Zeitpunkt (Block-Timestamp) | Kurs-Abweichung < 0,1% vom On-Chain-FTSO-Wert im selben Block |
| FR-05-02 | Historischer CoinGecko-Kurs mit 1-Minuten-Granularität | Max. 1 Minute Abweichung vom TX-Zeitpunkt für Kursbewertung |
| FR-05-03 | Preisquelle + Kurs + Timestamp im Audit-Log (unveränderlich) | Audit-Log-Eintrag für jede TX vorhanden; SHA-256-Hash-Kette intakt |
| FR-05-04 | Preisvalidierung: Z-Score-Anomalie-Detektor (> 3σ = Warnung) | Alert wenn Preisabweichung > 20% innerhalb einer Block-Gruppe |
| FR-05-05 | Rate-Limit-Handling: Automatisches Fallback bei CoinGecko > 60% Kapazität | Automatischer CMC-Fallback ohne Nutzer-Eingriff; Log-Eintrag |
| FR-05-06 | Manuelle Kurs-Überschreibung mit Pflichtfeld: Quellenangabe + URL | Manuelle Eingaben als 'Manuell — Nutzerangabe' im Audit-Log markiert |

04.5  Steuerberechnungs-Engine (EP-06, Steuerrecht)

| Berechnungsmodul | Methode | Input | Output | § EStG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIFO-Berechnung | Älteste Lots zuerst verkauft; chronologische Lot-Zuordnung | TX-Historie sortiert nach Timestamp; Anschaffungskosten je Lot | Realisierter G/V je TX; offene Lots; Haltefrist je Lot | § 23 EStG |
| LIFO-Berechnung | Neueste Lots zuerst verkauft (opt-in) | TX-Historie; Nutzer-Auswahl LIFO | Realisierter G/V je TX (LIFO-Basis); Disclaimer | § 23 EStG — erhöhtes FA-Risiko |
| Haltefrist-Tracker | 1-Jahr-Grenze je Lot (Anschaffungsdatum + 365 Tage) | Lot-Erstellungsdatum | Steuerfrei ab Datum X; Countdown in Tagen | § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG |
| Freigrenze-Monitor § 23 | Σ Gewinne − Σ Verluste ≤ € 1.000/Jahr | Alle realisierten G/V des Steuerjahres | Ampel: Grün (< € 800), Gelb (€ 800–1.000), Rot (> € 1.000) | § 23 Abs. 3 S. 5 EStG |
| Freigrenze-Monitor § 22 | Σ Rewards/Staking/LP-Einkünfte ≤ € 256/Jahr | Alle sonstigen Einkünfte des Steuerjahres | Ampel: Grün, Gelb, Rot; Warnung bei Überschreitung | § 22 Nr. 3 S. 2 EStG |
| LP-Dual-Szenario A | Tausch-Modell: LP-Provide = Tausch Token → LP-Token (§ 23 EStG) | LP-TX-Daten; Nutzerwahl | Steuerliche G/V-Berechnung bei Tausch; neue Haltefrist LP-Token | § 23 EStG |
| LP-Dual-Szenario B | Nutzungsüberlassung: LP-Provide = Darlehen (steuerlich neutral beim Provide) | LP-TX-Daten; Nutzerwahl | Rewards als § 22 Nr. 3; kein Veräußerungsvorgang beim Provide | § 22 Nr. 3 EStG |

04.6  CoinTracking-Export-Engine (EP-07)

CSV-Format-Spezifikation (15-Spalten-Standard)

| Spalten-Nr. | Feldname | Pflicht? | Format / Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type | JA | Wert aus CT-Typ-Liste: Trade, Staking, LP Rewards, Lending Einnahme, Airdrop, Transfer, … |
| 2 | Buy Amount | Bedingt | Dezimalzahl, Komma als Dezimalzeichen: 1,523 (leer wenn reiner Verkauf) |
| 3 | Buy Currency | Bedingt | Ticker-Symbol: FLR, FXRP, USDT, SPRK (leer wenn reiner Verkauf) |
| 4 | Sell Amount | Bedingt | Dezimalzahl, Komma: 50,00 (leer wenn reiner Kauf) |
| 5 | Sell Currency | Bedingt | Ticker-Symbol (leer wenn reiner Kauf) |
| 6 | Fee | Optional | Dezimalzahl in Fee-Währung |
| 7 | Fee Currency | Optional | Ticker-Symbol der Fee-Währung |
| 8 | Exchange | EMPFOHLEN | Plattform: SparkDEX, Ēnosys, Kinetic Market, Flare Network, DeFi Tracker |
| 9 | Trade-Group | Optional | Kategorie: DeFi-Flare, Staking, Farming, Lending |
| 10 | Comment | Optional | Freitext: TX-Details, Graubereich-Modell, Kursquelle |
| 11 | Date | JA | TT.MM.JJJJ HH:MM:SS (UTC, z.B. 12.03.2026 09:14:33) |
| 12 | Liquidity pool | Optional | LP-Paar: wFLR/USDT V3 (nur bei LP-TX) |
| 13 | Tx-ID | Optional | 0xabc123def456... (vollständiger TX-Hash) |
| 14 | Buy Value in Account Currency | Optional | EUR-Wert zum TX-Zeitpunkt: 2,64 |
| 15 | Sell Value in Account Currency | Optional | EUR-Wert zum TX-Zeitpunkt: 50,00 |

| 05 | Nicht-Funktionale Anforderungen (NFRs) |
| --- | --- |

05.1  Performance-Anforderungen

| NFR-ID | Anforderung | Zielwert | Messmethode | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-P01 | Time-to-Value: Wallet-Connect → erster grüner Ampel-TX | < 5 Minuten (< 1.000 TX) | Mixpanel-Event: wallet_connected → first_green_tx | KRITISCH |
| NFR-P02 | Historischer TX-Import (vollständig) | < 10 Min. / 10.000 TX | k6-Last-Test; Indexer-Queue-Monitor | HOCH |
| NFR-P03 | API-Response-Zeit (p95) | < 500ms | Prometheus + Grafana; Percentile-Monitoring | HOCH |
| NFR-P04 | Dashboard-Ladezeit (First Contentful Paint) | < 2s auf 4G-Verbindung | Lighthouse CI; WebPageTest | HOCH |
| NFR-P05 | CoinTracking CSV-Export-Generierung | < 10s für 10.000 TX | Automatisierter Integrationstest | MITTEL |
| NFR-P06 | Gleichzeitige Nutzer (Phase 1 Launch) | ≥ 500 simultane Nutzer ohne Performance-Degradation | k6-Last-Test: 500 VUs, 5 Min. | HOCH |
| NFR-P07 | Datenbankabfrage-Zeit (p95) | < 200ms | PostgreSQL slow-query-log; Prisma-Metrics | MITTEL |
| NFR-P08 | WebSocket-Verbindungsstabilität | > 99% Verbindungsrate über 24h | BullMQ-Queue-Depth-Monitor | MITTEL |

05.2  Sicherheits-Anforderungen

| NFR-ID | Anforderung | Standard / Maßnahme | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-S01 | Passwort-Hashing: Argon2id (OWASP-empfohlen) | OWASP Password Storage Cheat Sheet; params: m=19456, t=2, p=1 | KRITISCH |
| NFR-S02 | Wallet-Daten-Verschlüsselung: AES-256-GCM at rest | Hetzner KMS-verwaltete Schlüssel; Envelope-Encryption | KRITISCH |
| NFR-S03 | Transport: TLS 1.3 ausschließlich; TLS 1.0/1.1 deaktiviert | Nginx: ssl_protocols TLSv1.3; HSTS-Header | KRITISCH |
| NFR-S04 | Keine Private Keys gespeichert — ausschließlich read-only Wallet-Verbindung | Architekturprinzip; Code-Review-Pflicht; Pentest-Scope | KRITISCH |
| NFR-S05 | Session-Management: JWT (15 Min. Expiry) + Refresh-Token (7 Tage) | NextAuth.js; HTTP-only Cookies; SameSite=Strict | KRITISCH |
| NFR-S06 | 2FA (TOTP) für alle Nutzer-Accounts (Pflicht ab Phase 4; Optional Phase 1) | RFC 6238; Google Authenticator / Authy kompatibel | HOCH |
| NFR-S07 | Input-Validierung: Alle API-Inputs via Zod-Schema validiert (Backend) | Zod v3; TypeScript-Strict; tRPC-Validierung | KRITISCH |
| NFR-S08 | OWASP Top 10: A01–A10 vollständig adressiert (dokumentiert) | OWASP ASVS Level 2; jährlicher Pentest | HOCH |
| NFR-S09 | GoBD-Audit-Log: SHA-256-Hash-Kette; unveränderlich; 10 Jahre | § 147 AO; BMF-Schreiben 28.11.2019 (GoBD) | KRITISCH |
| NFR-S10 | Dependency-Scanning: Dependabot wöchentlich; CVSS ≥ 7 → Patch in 7 Tagen | GitHub Dependabot + npm audit in CI/CD | HOCH |

05.3  Compliance-Anforderungen

| NFR-ID | Regulierung | Anforderung | Nachweis / Implementierung |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-C01 | DSGVO Art. 5 | Datensparsamkeit: Nur Public-Wallet-Adressen gespeichert; keine Private Keys; keine Saldos persistiert | Privacy-by-Design-Architektur; DSGVO-Checkliste im PRD |
| NFR-C02 | DSGVO Art. 17 | Datenlöschung innerhalb 30 Tagen nach Antrag; vollständig und verifizierbar | Lösch-Job (cascade auf alle user_* Tabellen); Lösch-Bestätigung per E-Mail |
| NFR-C03 | DSGVO Art. 32 | Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs): Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Logging | TOM-Dokument; Verarbeitungsverzeichnis; DPA mit Hetzner |
| NFR-C04 | GoBD §147 AO | Audit-Log: unveränderlich, vollständig, 10-jährige Aufbewahrung | PostgreSQL + append-only Audit-Log-Tabelle; S3-Backup (Versioning aktiviert) |
| NFR-C05 | BMF 2025 Rz. 43 | EUR-Kursbewertung: Nachweis der Kursquelle (FTSO/CoinGecko/CMC) je TX | Kursquelle in Audit-Log-Eintrag; unveränderlich gespeichert |
| NFR-C06 | BFSG (Barrierefreiheit) | WCAG 2.2 Level AA ab 28.06.2025 für alle öffentlichen Seiten | axe-core in CI/CD; Lighthouse Accessibility ≥ 90; manuelle Prüfung vor Launch |
| NFR-C07 | DAC8 (EU-RL 2023/2226) | Keine VASP-Funktion in Phase 1; bei Phase 4-API: Melde-Readiness prüfen | Rechtsberatung vor Phase-4-API-Launch; DAC8-Scope-Analyse |

05.4  Skalierbarkeit & Infrastruktur

| NFR-ID | Komponente | Anforderung | Hetzner-Konfiguration | Scale-Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-I01 | API-Gateway | Horizontal skalierbar; kein Single Point of Failure | CX31 Basis; +1 Node ab 10.000 MAU | CPU > 70% über 15 Min. |
| NFR-I02 | PostgreSQL | ACID-konform; Read-Replica ab 5.000 aktiven Nutzern | CPX31 (4 vCPU, 8GB RAM); Backup täglich | Query p95 > 200ms oder RAM > 80% |
| NFR-I03 | Redis + BullMQ | Queue-Tiefe < 100 Jobs dauerhaft; Retry-Logik 3× exponential | CX21 Redis; Cluster ab 1.000 simultan-Syncs | Queue-Depth > 500 oder Job-Failure > 5% |
| NFR-I04 | Blockchain-Indexer | 1 Indexer-Instanz pro Chain; horizontal skalierbar | CX31 je Chain; aktuell: Flare | Block-Lag > 30s oder TX-Backlog > 1.000 |
| NFR-I05 | Object Storage (Exporte) | Unbegrenzt; DSGVO-konform; Versionierung aktiviert | Hetzner S3 (Nürnberg); SSE-S3-Verschlüsselung | N/A — pay-per-use |
| NFR-I06 | Uptime-SLA | ≥ 99,5% monatlich (B2C); ≥ 99,9% (Kanzlei-SLA) | Multi-AZ nicht Phase 1; Coolify-Auto-Restart | Downtime > 15 Min. → P0-Alert |

| 06 | Technische Architektur & Tech-Stack |
| --- | --- |

06.1  System-Architektur (7-Layer)

| Layer | Komponente | Technologie | Version | Begründung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 — Presentation | Frontend SPA | Next.js 15 App Router + React Server Components | 15.x | RSC für SEO; App Router für Layout-Optimierung |
| L1 — Presentation | UI-Komponenten | shadcn/ui + Radix UI + Tailwind CSS | latest | Accessible by default; Design-System-Basis |
| L2 — API | Backend API | Node.js + tRPC + Zod-Validierung | tRPC 11 | Type-safe End-to-End; automatische Validierung |
| L3 — Business Logic | TX-Klassifikations-Engine | TypeScript + Custom Rule Engine + ML-Fallback | — | Protokoll-spezifische Rules + Random-Forest-Fallback |
| L3 — Business Logic | Steuerberechnungs-Engine | TypeScript (FIFO/LIFO/Freigrenze/Dual-Szenario) | — | Deterministisch; testbar; auditierbar |
| L4 — Data | Primärdatenbank | PostgreSQL 16 + Prisma ORM v6 | PostgreSQL 16 | ACID; GoBD-tauglich; Relational für Audit-Log |
| L4 — Data | Queue + Cache | Redis 7 + BullMQ v5 | Redis 7 | Asynchrone Indexierung; Retry-Logik; Rate-Limiting |
| L5 — Indexing | Blockchain-Indexer | The Graph Protocol (Subgraph) + JSON-RPC Fallback | — | Effiziente On-Chain-Abfragen; event-driven |
| L5 — Indexing | Preis-Service | Flare FTSO (On-Chain) + CoinGecko API + CMC API | — | 4-Stufen-Fallback-Hierarchie (BMF 2025) |
| L6 — Export | Export-Engine | Node.js csv-writer + ExcelJS + Puppeteer (PDF) | — | CoinTracking-Format + PDF-Steuerreport |
| L7 — Auth/Security | Authentifizierung | NextAuth.js v5 + 2FA TOTP | v5 | Multi-Provider; Session-Management; TOTP |
| L7 — Auth/Security | Verschlüsselung | Argon2id (Passwörter) + AES-256-GCM (Wallet-Daten) + pgcrypto | — | OWASP-empfohlen; Hetzner-KMS |
| Infra — Hosting | Cloud-Hosting | Hetzner Cloud (Nürnberg) + Docker + Coolify | — | DSGVO; EU-Serverstandort; ISO 27001 RZ |
| Infra — CI/CD | Pipeline | GitHub Actions: Lint → Test → Build → Deploy | — | 4-Stage-Pipeline; Playwright E2E; k6 Last-Test |
| Infra — Monitoring | Observability | Prometheus + Grafana + Sentry (Error-Tracking) | — | Metriken + Traces + Alerts |

06.2  Datenbankschema — Kern-Tabellen

| Tabelle | Primärschlüssel | Wichtigste Felder | Relationen | GoBD-relevant? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| users | id UUID PK | email, password_hash (Argon2id), plan, created_at, deleted_at | 1:N wallets, 1:N subscriptions | Nein |
| wallets | id UUID PK | user_id FK, address (0x…), chain_id, label, last_sync_at, sync_status | N:1 users, 1:N transactions | Nein |
| transactions | id UUID PK | wallet_id FK, tx_hash (UNIQUE), block_number, timestamp, protocol, tx_type, status (green/yellow/red/gray) | N:1 wallets, 1:N tx_classifications, 1:1 audit_log_entries | JA |
| tx_classifications | id UUID PK | tx_id FK, ct_type, buy_amount, buy_currency, sell_amount, sell_currency, fee, eur_value, price_source, model_choice (A/B), manual, created_at | N:1 transactions | JA |
| audit_log_entries | id UUID PK | tx_id FK, field_changed, old_value, new_value, changed_by, changed_at, sha256_hash (prev_hash + data) | N:1 transactions | JA — Hash-Kette |
| exports | id UUID PK | user_id FK, steuerjahr, method (FIFO/LIFO), generated_at, file_path (S3), status, row_count | N:1 users | JA — unveränderlich |
| price_cache | id UUID PK | token_address, timestamp_unix, eur_price, source (FTSO/CG/CMC/Manual), source_url | — | JA (Kursnachweis) |
| subscriptions | id UUID PK | user_id FK, plan, stripe_sub_id, status, current_period_end, cancel_at | N:1 users | Nein |

| 07 | UX-Flows & Interface-Spezifikation |
| --- | --- |

07.1  Onboarding-Flow (6 Schritte, Ziel: TtV < 5 Min.)

| Schritt | Screen-Name | Haupt-CTA | Inhalt | Abbruch-Schutz | Zeit-Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Willkommen | Kostenlos starten → | Produkt-Tagline (1 Satz) + 3 Key-Benefits + Trust-Signal (Hetzner DE, Read-only) | Skip-Option sichtbar; kein Passwort-Feld | < 10s |
| 2 | Konto erstellen | Konto anlegen → | E-Mail + Passwort (Stärke-Indikator) + Zustimmung DSGVO + Datenschutzerklärung-Link | 'Bereits Konto?' Link; keine anderen Pflichtfelder | < 30s |
| 3 | Wallet verbinden | Wallet verbinden → | MetaMask / WalletConnect / Adresse-Eingabe; Read-Only-Hinweis prominent; 'Was ist das?'-Tooltip | Weiter ohne Verbindung (manuelle Eingabe) möglich | < 30s |
| 4 | Synchronisierung | (automatisch) | Fortschrittsbalken: TX-Count + Protokoll + Restzeit-Schätzung; Hintergrund-Sync-Option | 'E-Mail-Benachrichtigung wenn fertig' — kein Abbrechzwang | < 2 Min. (< 1.000 TX) |
| 5 | Aha-Moment | Dashboard ansehen → | Ampel-Dashboard: Grüne TX prominent; Anzahl klassifiziert; 1 highlighted TX; Graubereich-Erklärung wenn vorhanden | Niemals leerer State — immer min. 1 TX anzeigen | < 30s |
| 6 | Export-Preview | Export erstellen → | 'Ihr erster Export ist bereit' + Plan-Paywall (Free: 20 TX) oder 'Pro freischalten' | Free-Export tatsächlich möglich — kein false Promise | < 30s |

07.2  Ampel-System — TX-Review-Flow

| Ampel | CSS-Token | Bedeutung | Nutzer-Aktion (erforderlich) | CoinTracking-Export? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÜN | --color-success (#00B56A) | Automatisch klassifiziert, steuerlich eindeutig gemäß BMF 2025 | Keine — direkt exportierbar | JA |
| GELB | --color-warning (#F5A623) | Graubereich erkannt — Dual-Szenario-Auswahl empfohlen (LP, CDP, Bridge) | Modell A oder B wählen (oder 'Später entscheiden') | JA, nach Modellwahl |
| ROT | --color-danger (#EF4444) | Unbekannter TX-Typ — manuelle Klassifikation zwingend nötig | CoinTracking-Typ aus Dropdown wählen | Erst nach manueller Klassifikation |
| GRAU | --color-text-tertiary (#5A7A9E) | Steuerlich irrelevant: Approve, interne Transfers, Contract-Interaktionen | Keine — automatisch aus Export ausgeschlossen | NEIN (ausgeschlossen) |

07.3  Dashboard-Konzept — Hauptscreen (Spezifikation)

| Widget | Position | Datenquelle | Update-Frequenz | Nutzer-Interaktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-Kacheln (4×): Gesamte TX, Klassifiziert (%), Freigrenze § 23, Freigrenze § 22 | Oben (Hero-Zone) | Aggregation über transactions + tx_classifications | Real-time (FTSO-Kurs) | Kachel klicken → Drill-down |
| Ampel-Übersicht (Donut-Chart) | Oben rechts | COUNT(status) GROUP BY status | Real-time | Segment klicken → gefilterte TX-Liste |
| TX-Liste (gefiltert, paginated) | Haupt-Bereich | transactions JOIN tx_classifications | On-page-load + WebSocket-Update | Filter nach Status/Protokoll/Datum; Suche nach TX-Hash |
| Haltefrist-Tracker | Sidebar | Offene Lots mit Anschaffungsdatum + Countdown | Täglich um 00:00 UTC | Asset klicken → Lot-Detail |
| Freigrenze-Balken (§ 23 + § 22) | Sidebar | Aggregation realisierter G/V / Rewards des Steuerjahres | Real-time | Hover → Tooltip mit Berechnung |
| Aktivitäts-Chart (Sparkline MoM) | Oben mitte | TX-Count GROUP BY month | Monatlich | Hover → Monatssumme |
| Protokoll-Filter (Chips) | Über TX-Liste | Distinct protocols aus wallets | On-load | Chip klicken → filtert TX-Liste |

| 08 | API-Spezifikation (Phase 4 — B2B-Integration) |
| --- | --- |

08.1  REST-API Endpoints (OpenAPI 3.0)

| Endpoint | Methode | Beschreibung | Auth | Rate-Limit | Response-Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /v1/wallets | POST | Neue Wallet verbinden und Sync starten | Bearer JWT | 10/Min. | { wallet_id, status, tx_count_est } |
| /v1/wallets/{id}/sync | POST | Manueller Re-Sync einer Wallet | Bearer JWT | 5/Min. | { job_id, status: queued } |
| /v1/transactions | GET | TX-Liste (paginiert, gefiltert) | Bearer JWT | 60/Min. | { data: [tx], pagination: { page, total } } |
| /v1/transactions/{id} | GET | TX-Detail inkl. Klassifikation + Audit-Log | Bearer JWT | 120/Min. | { tx, classification, audit_entries } |
| /v1/transactions/{id}/classify | PATCH | TX manuell klassifizieren | Bearer JWT | 30/Min. | { classification_id, ct_type, eur_value } |
| /v1/exports | POST | Neuen CoinTracking-CSV-Export erstellen | Bearer JWT | 3/Min. | { export_id, status: generating } |
| /v1/exports/{id} | GET | Export-Status + Download-URL (S3 presigned) | Bearer JWT | 60/Min. | { export_id, status, download_url (15 Min. TTL) } |
| /v1/tax-summary | GET | Steuerliche Jahres-Zusammenfassung | Bearer JWT | 10/Min. | { year, total_gains, total_losses, rewards, freigrenze_23, freigrenze_22 } |
| /v1/prices/{token} | GET | Aktueller EUR-Kurs eines Tokens (FTSO) | API-Key | 120/Min. | { token, eur_price, source, timestamp } |
| /v1/kanzlei/mandanten | GET | Liste aller Mandanten (Kanzlei-Plan only) | Bearer JWT (Kanzlei) | 30/Min. | { mandanten: [{ id, name, tx_count, status }] } |

08.2  Authentication & Rate-Limiting

| Dimension | Spezifikation |
| --- | --- |
| Auth-Methode | Bearer JWT (15 Min.) + Refresh-Token (HTTP-only Cookie, 7 Tage) für Web-App; API-Key (Plan-gebunden) für B2B-API |
| API-Key-Format | dt_live_[32-Char-Hex] (Production) / dt_test_[32-Char-Hex] (Sandbox) |
| Rate-Limit-Header | X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset (Unix-Timestamp) |
| Rate-Limit Starter/Pro | 1.000 API-Requests/Minute (gesamt pro Account) |
| Rate-Limit Business | 5.000 API-Requests/Minute |
| Rate-Limit Kanzlei | 10.000 API-Requests/Minute |
| Error-Response-Format | { error: { code: 'RATE_LIMIT_EXCEEDED', message: '...', retry_after: 60 } } |
| Sandbox-Umgebung | api-sandbox.defi-tracker.de — Testdaten, keine echten TX, kein Stripe |

| 09 | Release-Plan & Meilensteine |
| --- | --- |

09.1  Roadmap-Übersicht (Phase 1–4)

| Phase | Zeitraum | Ziel | Feature-Set (Kern) | Erfolgs-KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Foundation | Jan–März 2026 | Architektur + Setup | Monorepo-Setup (pnpm+Turborepo), DB-Schema, Auth, CI/CD-Pipeline, Flare-RPC-Verbindung | 0 Build-Errors; CI/CD grün; DB-Schema validiert |
| Phase 1 — MVP | Apr–Aug 2026 | Marktreifes Produkt | SparkDEX V3/V4, Ēnosys, Kinetic Indexer; FIFO; CoinTracking-CSV; Dashboard; DSGVO-Module | < 5 Min. TtV; E2E-Tests grün; 50 Beta-Nutzer positiv |
| Phase 2 — Beta | Jun–Aug 2026 | Beta-Test + Härtung | Bug-Fixing (2-Wochen-Sprints), Performance-Optimierung, Security-Audit, WCAG-2.2-Prüfung | SUS-Score > 70; NPS > 40; 0 P0-Bugs offen |
| Phase 3 — Launch | Sept. 2026 | Go-to-Market | Pricing-Aktivierung; Marketing-Landing-Page; Press-Launch; CoinTracking-Partner-Outreach | ≥ 300 zahlende Nutzer; MRR ≥ € 6.000; Churn < 5% |
| Phase 4 — Scale | Okt. 2026 – Q2 2027 | B2B + Multi-Chain | Stargate-Bridge, Aave V3; ELSTER-XML; Kanzlei-Portal; REST-API; White-Label; LIFO/HIFO | MRR ≥ € 30.000; ≥ 5 Kanzlei-Kunden; ARR ≥ € 360K |

09.2  Sprint-Plan MVP (Phase 1 — Apr. bis Aug. 2026)

| Sprint | Zeitraum | Epics | Story Points | Sprint-Ziel / DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01.–14. Apr. | EP-01 Wallet-Verbindung (Basis) | 13 SP | MetaMask-Connect + Adresseingabe + historischer Import-Job in Queue |
| Sprint 2 | 15.–28. Apr. | EP-05 EUR-Kursbewertung (FTSO + CG) | 13 SP | FTSO-On-Chain-Kurs abrufbar; CoinGecko-Fallback aktiv; Audit-Log-Eintrag erstellt |
| Sprint 3 | 29. Apr.–12. Mai | EP-02 SparkDEX V3 Swap-Indexer | 21 SP | SparkDEX-V3-Swaps vollständig klassifiziert; E2E-Test gegen echte TX |
| Sprint 4 | 13.–26. Mai | EP-02 SparkDEX V4 + Multi-Action | 13 SP | V4-Multi-Action korrekt aufgeteilt; Gamma-Positionen erkannt; alle Tests grün |
| Sprint 5 | 27. Mai–09. Jun. | EP-03 Ēnosys DEX + CDP (Basis) | 21 SP | Ēnosys-AMM-Swaps + CDP-Eröffnung erkannt; Dual-Szenario-Modal implementiert |
| Sprint 6 | 10.–23. Jun. | EP-04 Kinetic Market Indexer | 21 SP | Supply/Borrow/Repay/Liquidation korrekt klassifiziert; kToken-Delta-Berechnung |
| Sprint 7 | 24. Jun.–07. Jul. | EP-06 TX-Klassifikations-Engine + Ampel | 34 SP | 5-Layer-Klassifikations-Engine fertig; Ampel-System im Dashboard sichtbar |
| Sprint 8 | 08.–21. Jul. | EP-07 CoinTracking CSV-Export | 13 SP | CSV-Export in korrektem Format; E2E-CoinTracking-Import-Test grün; Audit-Log |
| Sprint 9 | 22. Jul.–04. Aug. | EP-08 Dashboard + EP-09 Graubereich-Ampel | 21 SP | Portfolio-Dashboard vollständig; Freigrenze-Anzeige; Haltefrist-Tracker |
| Sprint 10 | 05.–18. Aug. | EP-10 Manuelle TX + EP-11 FlareDrops | 8+8=16 SP | Manuell-Kategorisierung UI; FlareDrops-Import; DSGVO-Löschfunktion |
| Sprint 11 | 19. Aug.–Sept. | Härtung, Security, WCAG, Performance | Buffer | 0 P0/P1 Bugs; WCAG 2.2 AA; TtV < 5 Min.; k6-Test 500 VUs bestanden |

| 10 | Risiko-Register & Mitigationsstrategien |
| --- | --- |

10.1  Technische Risiken

| Risiko-ID | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation | Frühwarnung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-T01 | SparkDEX V4-Subgraph nicht vollständig / veraltet | MITTEL | HOCH | Dualer Ansatz: Subgraph + direkter RPC-Fallback (eth_getLogs); ABI-Registry aktuell halten | Subgraph-Sync-Lag > 5 Min. → Alert |
| R-T02 | FTSO-Preisfeed-Ausfall (< 0,1% historisch) | NIEDRIG | HOCH | Automatischer Fallback CoinGecko → CMC → manuelle Eingabe; Alert bei Ausfall | FTSO-Feed-Age > 5 Min. → P1-Alert |
| R-T03 | Flare-Network-RPC-Überlastung bei Traffic-Spike | MITTEL | MITTEL | Multi-Provider-RPC (Ankr, Blast, eigener Hetzner-Node); Connection-Pooling | RPC-Error-Rate > 5% → Fallback aktivieren |
| R-T04 | TX-Volume-Explosion: > 100.000 TX / Wallet | NIEDRIG | MITTEL | Horizontale Indexer-Skalierung; Job-Chunking (1.000 TX/Job); E-Mail-Benachrichtigung | Indexer-Queue-Depth > 500 Jobs |
| R-T05 | Fehlerhafte LP-Dual-Szenario-Berechnung durch BMF-Update | HOCH | KRITISCH | Modulares Regelwerk; Update-Sprint < 1 Woche; Steuerberater-Review-Abo | BMF-Schreiben-Monitoring (RSS/Alert) |

10.2  Rechtliche & Compliance-Risiken

| Risiko-ID | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-L01 | Neues BMF-Schreiben ändert LP/CDP-Steuerlogik | HOCH (jährlich) | HOCH | Modulares Steuerregelwerk; Anwalt-Watchdog; < 1-Woche-Update-Sprint | Aktiv monitoren |
| R-L02 | EuGH/BFH-Urteil stuft DeFi-Staking anders ein | MITTEL | HOCH | Dual-Szenario-Engine auf alle Graubereich-TX erweiterbar; Disclaimer-System | Rechtsprechungs-Alert |
| R-L03 | DSGVO-Verstoß durch unzureichende Löschfunktion | NIEDRIG | KRITISCH | Art. 17-Löschung vollständig implementiert; monatlicher DSGVO-Audit | Löschtest monatlich |
| R-L04 | DAC8: Tool wird als VASP eingestuft (unwahrscheinlich) | SEHR NIEDRIG | SEHR HOCH | Rechtsberatung vor Phase-4-API-Launch; Read-only-Architektur dokumentiert | Vor API-Launch prüfen |
| R-L05 | Haftung durch fehlerhafte Steuerberechnung (§ 280 BGB) | MITTEL | HOCH | AGB-Disclaimer 'Kein Ersatz für Steuerberatung'; Empfehlung Steuerberater-Review | Disclaimer in jedem Export |

10.3  Business-Risiken

| Risiko-ID | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-B01 | CoinTracking oder Blockpit kündigt Flare-Support an | HOCH (12–18 Mon.) | SEHR HOCH | First-Mover-Bindung; Phase-4-Multi-Chain-Beschleunigung; B2B-Kanzlei-Segment intensivieren |
| R-B02 | Flare-Network-TVL stagniert oder schrumpft | MITTEL | HOCH | Phase-4-Pivot zu Multi-Chain (Aave, Arbitrum) bereits in Roadmap; Aave-Integration priorisieren |
| R-B03 | Hohe Churn-Rate (> 5%/Monat) nach Launch | MITTEL | HOCH | Onboarding-Optimierung (TtV < 5 Min.); Jahres-Abo-Incentive (–17%); NPS-Survey nach 14 Tagen |
| R-B04 | Kein Product-Market-Fit bei Kanzleien (Phase 4) | MITTEL | MITTEL | Kanzlei-Interviews vor Phase-4-Entwicklung; MVP-Kanzlei-Portal mit 3 Early-Adoptern validieren |
| R-B05 | Team-Ressourcen für MVP unzureichend | MITTEL | HOCH | Sprint-Puffer (Sprint 11 = reine Härtung); klare MoSCoW-Priorisierung; Should/Could verschieben |

| 11 | Definition of Done & Acceptance Criteria |
| --- | --- |

11.1  Definition of Done (DoD) — Feature-Level

Alle Akzeptanzkriterien der zugehörigen User Story erfüllt und durch Reviewer bestätigt

Unit Tests (Vitest): Coverage ≥ 80% für geänderte Module; alle Tests grün

Integration Tests: Datenbankabfragen und API-Endpoints getestet; kein flaky Test

E2E-Tests (Playwright): Critical-Path für Feature manuell + automatisiert getestet

Accessibility: axe-core 0 Violations (WCAG 2.2 AA) für neuen UI-Code

Security: npm audit keine High/Critical Findings; Zod-Validierung auf allen neuen Endpoints

Performance: p95 API-Response < 500ms; kein Lighthouse-Score-Rückgang > 5 Punkte

Code-Review: Mindestens 1 Reviewer-Approval (Pull Request); kein direkter Push auf main

Dokumentation: Inline-Kommentare für komplexe Logik; API-Endpoint in OpenAPI-Spec ergänzt

Deployment: Feature erfolgreich in Staging deployed; Smoke-Test auf Staging bestanden

GoBD: Wenn Audit-Log-relevant — SHA-256-Hash-Kette validiert; Unveränderlichkeit getestet

11.2  Definition of Done — Sprint-Level

Alle Feature-DoD-Kriterien für alle Sprint-Items erfüllt

Sprint-Demo mit Product Owner durchgeführt; Feedback dokumentiert

Keine offenen P0- oder P1-Bugs am Sprint-Ende (P2 und P3 in Backlog dokumentiert)

Velocity-Tracking aktualisiert; Burndown-Chart exportiert

Retrospektive abgehalten; Action Items im nächsten Sprint-Backlog

11.3  Definition of Done — MVP-Launch-Level

| Kriterium | Zielwert | Test-Methode | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| TtV (Time-to-Value) | < 5 Min. für ≥ 4/5 Onboarding-Test-Teilnehmer | Think-Aloud-Onboarding-Test mit 5 Nutzern (Aug. 2026) | Product + UX |
| CoinTracking CSV-Kompatibilität | 100% der TX-Typen valide; CT-Import ohne Fehler | E2E-Integrationstest: Export → CT-Import → 0 Fehler | Engineering |
| WCAG 2.2 AA | 0 automatische Violations (axe); 0 manuell identifizierte Blocking-Issues | axe-core in CI/CD; manuelle Tastatur-Navigation-Prüfung | UX + QA |
| Performance-Last-Test | 500 simultane Nutzer ohne Degradation (p95 < 500ms) | k6-Last-Test; 5 Min. bei 500 VUs | DevOps |
| Security-Audit | 0 kritische / 0 hohe CVSS-Findings | Externes Pentest-Assessment oder interner OWASP-ASVS-L2-Check | CTO + extern |
| DSGVO-Compliance | Löschfunktion getestet (< 30 Tage); TOM-Dokument vollständig | Manueller Löschtest; DSGVO-Checkliste abgehakt | CEO + DSB |
| BMF-2025-Validierung | LP-Dual-Szenario + alle TX-Typen von Steuerberater freigegeben | Steuerberater-Review-Protokoll vorliegend | Legal + Steuerberater |
| Beta-Nutzerfeedback | NPS ≥ 40; SUS-Score ≥ 70 aus Beta-Test | In-App-Survey (14 Tage nach Beta-Registrierung) | Product |

11.4  Testing-Pyramide

| Test-Typ | Tool | Coverage-Ziel | Scope | CI/CD-Stage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | Vitest | ≥ 80% (geänderte Module) | TX-Klassifikations-Engine, FIFO-Berechnung, Dual-Szenario, Freigrenze | Stage 1 — bei jedem PR |
| Integration Tests | Vitest + Test-DB | ≥ 70% (kritische Flows) | API-Endpoints, DB-Queries, ABI-Decoding, Preis-Feed-Fallback | Stage 1 — bei jedem PR |
| E2E-Tests | Playwright | Critical Paths (6 Flows) | Onboarding, Wallet-Connect, TX-Review-Flow, CSV-Export, Manuell-Klassifikation, Login/2FA | Stage 2 — bei main-Merge |
| Accessibility | axe-core | 0 WCAG 2.2 AA Violations | Alle UI-Seiten + neue Komponenten | Stage 2 — bei main-Merge |
| Performance-Tests | k6 | p95 < 500ms bei 500 VUs | API-Endpoints + DB-Queries | Stage 3 — wöchentlich |
| Security-Scan | npm audit + Semgrep | 0 Critical/High | Alle Dependencies + Custom Code | Stage 1 — bei jedem PR |
| Visual Regression | Playwright Screenshots | Kein unerwarteter visueller Bruch | UI-Komponenten | Stage 2 — optional |

| 12 | Glossar & Referenzdokumente |
| --- | --- |

12.1  Fachbegriff-Glossar

| Begriff | Definition | PRD-Kontext |
| --- | --- | --- |
| ABI (Application Binary Interface) | Schnittstellen-Beschreibung eines Smart Contracts; definiert Events und Funktionen | Für Event-Decoding der Protokoll-TX erforderlich |
| Audit-Log (GoBD) | Unveränderliches Protokoll aller Datenänderungen mit SHA-256-Hash-Kette | Pflicht für GoBD-Konformität; 10 Jahre Aufbewahrung |
| Ampel-System | Farbkodiertes UI-Element: Grün=klar, Gelb=Graubereich, Rot=manuell, Grau=irrelevant | Kernfeature für TX-Review-Flow |
| BMF 2025 | BMF-Schreiben vom 06.03.2025 (BStBl 2025 I S. 658) zur Besteuerung von Kryptowährungen | Rechtliche Grundlage für alle Steuerberechnungen |
| CoinTracking-Export | 15-Spalten-CSV-Format für Import in CoinTracking.info | Kern-Exportformat; E2E-getestet |
| DAC8 | EU-Richtlinie 2023/2226 zur automatischen Meldung von Krypto-Transaktionen ab 2026 | Compliance-Anforderung; kein VASP-Status für DeFi Tracker |
| Dual-Szenario (LP) | Zwei steuerliche Interpretationsmodelle für LP-Providing: Tausch (A) vs. Nutzungsüberlassung (B) | Kernfeature für Graubereich-TX-Handling |
| Epic | Gruppe zusammengehöriger User Stories unter einem Thema | Planungseinheit im Sprint-Plan |
| FIFO | First In, First Out — gesetzliche Standard-Bewertungsmethode für Krypto DE | Default-Bewertungsmethode; MVP |
| FTSO (Flare Time Series Oracle) | Dezentrales On-Chain-Preisorakel auf Flare Network; liefert EUR-Feeds | Primäre Kursquelle; BMF-2025-konform |
| GoBD | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung; BMF-Schreiben 28.11.2019 | Pflicht für Audit-Log und unveränderliche Datenspeicherung |
| Graubereich | Steuerlich nicht eindeutig geregelte DeFi-TX (LP, CDP, Bridge) | Dual-Szenario + Ampel-Gelb |
| ICE-Score | Impact × Confidence × Ease — Priorisierungs-Framework für Experimente | Experiment-Backlog-Priorisierung |
| LP-Token | Nachweis über Liquiditätsanteil in einem AMM-Pool | Kritisch für LP-Provide/Remove-Klassifikation |
| MoSCoW | Must/Should/Could/Won't — Priorisierungs-Framework für Requirements | User-Story-Priorisierung in diesem PRD |
| NFR | Non-Functional Requirement — Qualitätsanforderung (Performance, Security, Compliance) | Kapitel 05 dieses PRDs |
| Story Points (SP) | Relatives Aufwands-Maß (Fibonacci-Skala: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55) | Sprint-Kapazitätsplanung |
| TtV (Time-to-Value) | Zeit von Wallet-Connect bis erstem grünen Ampel-TX | Kern-KPI: Ziel < 5 Minuten |
| tRPC | TypeScript-Remote-Procedure-Call; type-safe API ohne Code-Gen | API-Framework zwischen Next.js Frontend und Backend |
| WCAG 2.2 AA | Web Content Accessibility Guidelines; Level AA = rechtliche Mindestanforderung (BFSG) | Accessibility-Standard; Pflicht ab 28.06.2025 |

12.2  Referenzdokumente

| Dokument | Beschreibung | Ablageort / Version |
| --- | --- | --- |
| DeFi Tracker Vollanalyse v10 | Vollständige technische und regulatorische Analyse (7.665 Absätze) | DeFi_Tracker_Komplett_v10_NextGen.docx |
| Brand Book KOMPLETT v1.0 | Markenhandbuch mit allen Kapiteln 01–06 (3.978 Absätze) | DeFiTracker_BrandBook_KOMPLETT_v1.docx |
| Admin Dashboard | Interaktives Admin-Dashboard für Operations | DeFiTracker_AdminDashboard.html |
| BMF-Schreiben 06.03.2025 | Besteuerung von Kryptowährungen (BStBl 2025 I S. 658) | Extern: BMF.de |
| CoinTracking Import-Format | CSV-Formatspezifikation für CoinTracking.info | Extern: CoinTracking Dokumentation |
| WCAG 2.2 | Web Content Accessibility Guidelines Version 2.2 | Extern: w3.org/TR/WCAG22/ |
| OWASP ASVS Level 2 | Application Security Verification Standard | Extern: owasp.org/ASVS |
| GoBD (BMF 28.11.2019) | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | Extern: BMF.de |
| DAC8 (EU-RL 2023/2226) | Reporting-Pflichten für Krypto-Dienstleister | Extern: EUR-Lex |
| DSGVO (VO EU 2016/679) | Datenschutz-Grundverordnung | Extern: EUR-Lex |

DeFi Tracker SaaS — Product Requirements Document v2.0 NextGen IT Solutions GmbH · Stuttgart · März 2026 · Vertraulich 12 Kapitel · 12 User Stories · 50+ Functional Requirements · 30+ NFRs · 15 Risiken · 11 Sprint-Plan

DeFiTracker PRD v2.0 — ERGÄNZUNG: KAPITEL 09 (VOLLSTÄNDIG) Roadmap Phase 0–4: Ziele · Deliverables · Team · Budget · Sprint-Plan Phase 4 · Compliance-Roadmap R10 Ergänzung zum PRD v2.0 · NextGen IT Solutions GmbH · März 2026

09  Release-Plan & Meilensteine — Vollständige Phasenbeschreibung

Die folgende Beschreibung ergänzt die Roadmap-Übersichtstabelle um vollständige Ziel-Statements, Deliverables, Team-Besetzung, Budget und Compliance-Maßnahmen für jede der fünf Entwicklungsphasen. Grundlage ist die Roadmap v1.0 (März 2026).

ROADMAP-KENNZAHLEN Gesamtdauer: 12 Monate (April 2026 – Q1 2027) · MVP-Kosten: € 62.000–87.000 · MVP-Launch: September 2026 · Ziel-Protokolle (gesamt): 6 DeFi-Protokolle · Zielmärkte: B2C + B2B · Break-Even: Q2 2027 bei 1.590 zahlenden Nutzern

| P0 | Discovery — Technische Grundlagen & Rechtsvalidierung April 2026 | 4 Wochen |
| --- | --- | --- |

ZIEL PHASE 0 Technische und rechtliche Grundlagen schaffen, bevor mit der Entwicklung begonnen wird. Alle Subgraph-Quellen validieren, Steuerrechts-Graubereiche klären, DSGVO-Konzept erstellen und erste Nutzerfeedbacks aus der Flare-Community einholen.

Deliverables & Aufgaben (Phase 0)

| Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Technische Architektur definieren | Systemarchitektur (7-Layer), Tech-Stack-Entscheidungen, Datenbankschema v1 dokumentieren | CTO | Architekturdokument DOCX + Draw.io-Diagramm |
| Smart-Contract-ABIs sammeln | ABIs aller 6 Ziel-Protokolle beschaffen: SparkDEX V4, Ēnosys V3+CDP, Kinetic, Stargate, Aave V3 | Backend-Dev | ABI-Registry-Ordner (JSON-Dateien) |
| Steuerrechts-Validierung | BMF 2025: LP-Graubereich, CDP-Einordnung, FlareDrop-Besteuerungszeitpunkt durch Steuerberater prüfen lassen | Steuerberater (extern) | Steuerberater-Gutachten + Mapping-Freigabe |
| The Graph Subgraph-Audit | Verfügbare Subgraphs für SparkDEX V4 und Ēnosys V3 auf Vollständigkeit und Aktualität prüfen | Backend-Dev | Subgraph-Audit-Report; RPC-Fallback-Strategie dokumentiert |
| 10 Nutzerinterviews | Flare-Community-Mitglieder zu ihren TX-Tracking-Problemen befragen (Discord, Telegram) | CEO / Product | Interview-Protokoll; Top-5-Probleme identifiziert |
| Wettbewerbsmonitoring | Blockpit, Koinly, CoinTracking auf Flare-Support prüfen; Battle-Cards erstellen | CEO | Wettbewerbs-Matrix; Alert-System für Flare-Integrationen |
| DSGVO-Datenschutzkonzept | DSFA (Art. 35 DSGVO) für Finanzdaten-Verarbeitung; VASP/CASP-Status klären (§ 2 GwG) | CEO + Rechtsberater | DSFA-Dokument; VASP-Rechtsgutachten (Kurzform) |
| Sprint-Struktur aufsetzen | GitHub-Repos anlegen; CI/CD-Pipeline (GitHub Actions) konfigurieren; Sprint-Kalender festlegen | DevOps | CI/CD läuft grün; Sprint-1-Backlog befüllt |

Team & Ressourcen (Phase 0)

| Rolle | Aufwand | Kosten (Schätzung) | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior Backend-Dev (Blockchain) | 4 Wochen (Vollzeit) | € 8.000–10.000 | ABI-Sammlung, Subgraph-Audit, Architektur-Entscheidung |
| Krypto-Steuerberater (extern) | 0,5 Wochen Beratung | € 2.000–4.000 | LP/CDP-Graubereich-Validierung; Einmalig Phase 0 |
| CEO / Product | 2 Wochen (Teilzeit) | intern | Nutzerinterviews, Wettbewerbsmonitoring, VASP-Klärung |
| Rechtsberater (extern) | 0,5 Wochen Beratung | € 1.500–3.000 | DSFA, VASP-Gutachten; Einmalig |

Erfolgs-Kriterien (Phase-0-Gate)

Alle 6 Protokoll-ABIs beschafft und in ABI-Registry eingecheckt (GitHub)

Steuerberater hat LP/CDP/Bridge-Mapping freigegeben (schriftlich)

DSFA erstellt; VASP-Status als 'kein GwG-Verpflichteter' bestätigt

Subgraphs für SparkDEX V4 + Ēnosys V3 als tauglich bewertet (oder RPC-Fallback dokumentiert)

CI/CD-Pipeline läuft; Sprint-1-Backlog vollständig priorisiert

≥ 10 Nutzerinterviews abgeschlossen; Top-5-Pain-Points dokumentiert

| P1 | MVP Build — Kern-Entwicklung & Flare-Integration Mai – Juli 2026 | 12 Wochen |
| --- | --- | --- |

ZIEL PHASE 1 Vollständig funktionsfähiges MVP mit Integration aller drei Flare-nativen Protokolle (SparkDEX V3/V4, Ēnosys DEX+CDP, Kinetic Market), FTSO-EUR-Kursbewertung, CoinTracking-CSV-Export (15 Spalten) und FIFO-Steuerberechnung nach BMF 2025. Time-to-Value: < 5 Minuten.

Deliverables & Aufgaben (Phase 1)

| Aufgabe | Sprint | Beschreibung | Akzeptanz |
| --- | --- | --- | --- |
| Flare Network Wallet-Import & TX-Indexer | S1–S2 | Multi-Wallet-Connect (MetaMask, WalletConnect, manuell); historischer Import ab Block 0; Real-Time WebSocket | 100% TX importiert; kein Duplikat; Fortschrittsanzeige |
| FTSO EUR-Kursbewertung | S2 | On-Chain-FTSO-Kurs zum Block-Timestamp; CoinGecko + CMC Fallback; Audit-Log-Eintrag je TX | FTSO-Kurs-Abweichung < 0,1%; Kursquelle im Log |
| SparkDEX V3/V4 Indexer | S3–S4 | Swap, LP Provide/Remove, Farming, Staking, Perps; V4-Multi-Action aufteilen; Gamma-Positionen | E2E-Test gegen echte TX grün; alle CT-Typen korrekt |
| Ēnosys DEX + CDP Indexer | S5 | AMM-Swaps, CDP-Loans, Farming-Rewards; Dual-Szenario-Modal für CDP | Dual-Szenario A/B funktioniert; Graubereich-Ampel gelb |
| Kinetic Market Indexer | S6 | Supply/Borrow/Repay/Liquidation; kToken-Delta-Berechnung; Health-Factor-Events | Zinsertrag korrekt berechnet; Liquidation als Sonder-TX |
| TX-Klassifikations-Engine + Ampel | S7 | 5-Layer-Rule-Engine; Ampel-System (Grün/Gelb/Rot/Grau); Dual-Szenario-Logik | Ampel korrekt für 100% der Test-TX; 0 falsche Grün-Klassifikationen |
| CoinTracking CSV-Export | S8 | 15-Spalten-Format; Pre-Export-Validierung; Audit-Log-Versionierung (GoBD) | CoinTracking-Import 0 Fehler (E2E-Integrationstest) |
| Portfolio-Dashboard | S9 | KPI-Kacheln, Haltefrist-Tracker, Freigrenze-Balken, Ampel-Donut, TX-Liste | Dashboard lädt < 2s; WCAG 2.2 AA; Freigrenze korrekt |
| Manuelle TX-Klassifikation | S10 | UI-Flow für rote Ampel-TX; alle CT-Typen als Dropdown; Bulk-Klassifikation | Nutzer kann alle TX manuell klassifizieren; Log-Eintrag |
| DSGVO-Module | S10 | Datenschutzerklärung + Impressum; Lösch-Funktion (Art. 17); Cookie-Consent-Banner | Löschtest: Alle Daten innerhalb 30 Tagen gelöscht |
| Auth + 2FA (TOTP) | S1 | NextAuth.js v5; JWT + Refresh-Token; TOTP optional Phase 1 | Login < 3s; 2FA-Enrollment erfolgreich |
| Pricing-Tiers (technisch) | S10 | Starter/Pro/Business in Stripe integriert; Feature-Flags je Plan; Trial-Modus (20 TX free) | Paywall korrekt enforced; Upgrade-Prompt bei Limit |

Team & Budget (Phase 1)

| Rolle | Aufwand | Kosten | Kernaufgaben |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior Backend-Dev (Blockchain) | 12 Wochen (Vollzeit) | € 24.000–32.000 | Protokoll-Indexer (SparkDEX, Ēnosys, Kinetic), FTSO-Integration, ABI-Decoding |
| Backend-Dev (Node.js / API) | 12 Wochen (Vollzeit) | € 15.000–21.000 | tRPC-API, Steuerberechnungs-Engine (FIFO/Dual-Szenario), Export-Engine, Auth |
| Frontend-Dev (Next.js) | 12 Wochen (Vollzeit) | € 10.000–14.000 | Dashboard, Onboarding-Flow, Ampel-UI, Wallet-Connect-Modal |
| DevOps / Cloud (Hetzner) | 4 Wochen (Teilzeit) | € 4.000–6.000 | CI/CD-Pipeline, Docker+Coolify, PostgreSQL+Redis, Monitoring |
| QA & Testing | 4 Wochen (Teilzeit) | € 4.000–6.000 | E2E-Tests (Playwright), k6-Performance-Tests, WCAG-axe-Audit |
| GESAMT PHASE 1 | ~32 PM-Wochen | € 57.000–79.000 | Zzgl. Infrastructure (Hetzner ~€ 200/Monat) + Steuerberater-Review |

| P2 | Beta — Geschlossener Beta-Test & Validierung August 2026 | 4 Wochen |
| --- | --- | --- |

ZIEL PHASE 2 50 Early-Adopter aus der Flare DeFi Community testen den MVP intensiv. Alle gefundenen Bugs werden behoben, der Steuerberater validiert alle 35+ TX-Mappings, und die CoinTracking-CSV-Kompatibilität wird End-to-End getestet. SUS-Score ≥ 70; NPS ≥ 40.

Deliverables & Aufgaben (Phase 2)

| Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | Erfolgs-Kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta-Recruiting: 50 Early-Adopter | Flare-Community (Discord, Telegram, Reddit r/FlareNetworks) — Mix: 60% Einsteiger, 40% Experten; Incentive: 3 Monate Pro kostenlos | CEO + Community Manager | 50 registrierte Beta-Nutzer mit aktivem Flare-Wallet |
| Onboarding-Usability-Test | 5 Think-Aloud-Tests (3× Lena-Profil, 2× Kai-Profil); Session-Recording; TtV-Messung | Product + UX | TtV < 5 Min. bei ≥ 4/5; SUS-Score ≥ 70; Top-3-Probleme dokumentiert |
| Bug-Fixing-Sprint (2 Wochen) | Alle P0/P1-Bugs aus Beta-Feedback beheben; Weekly-Builds für Beta-Tester | Engineering | 0 offene P0-Bugs; < 5 offene P1-Bugs am Ende Phase 2 |
| CoinTracking E2E-Import-Test | Exporte aus 10 verschiedenen Flare-Wallets (div. TX-Typen) direkt in CoinTracking importieren | Backend-Dev + QA | 100% der Test-Exporte werden von CoinTracking akzeptiert (0 Fehler) |
| Steuerberater-Abnahme | Alle 35+ TX-Typen-Mappings von qualifiziertem Steuerberater prüfen lassen; Protokoll erstellen | CEO + Steuerberater extern | Schriftliche Freigabe aller TX-Mappings (§ 22/§ 23 EStG, LP-Dual-Szenario) |
| Performance-Optimierung Indexer | Sync-Latenz auf < 30s optimieren; DB-Query-Plan-Optimierung; Redis-Cache für häufige Queries | Backend-Dev + DevOps | p95 API < 500ms; Indexer-Lag < 30s bei 1.000 TX/Wallet |
| Security-Audit (intern) | OWASP-ASVS-L2-Check intern durchführen; Wallet-Datenspeicherung prüfen; API-Keys testen | CTO | 0 kritische/hohe CVSS-Findings; Pentest-Scope für externe Prüfung Q3 2027 |
| Nutzerdokumentation erstellen | FAQ (20 häufigste Fragen), Kurzanleitung, In-App-Tooltips, Graubereich-Erklärungstexte | Product + Content | FAQ live; alle Tooltips in Deutsch; Graubereich-Erklärung verständlich (Lena-Test) |
| WCAG-2.2-AA-Prüfung | axe-core-Audit aller Screens; manuelle Tastatur-Navigation-Prüfung; Screen-Reader-Test (NVDA) | UX + QA | 0 WCAG-2.2-AA-Violations; alle interaktiven Elemente tastatur-navigierbar |

Team & Budget (Phase 2)

| Rolle | Aufwand | Kosten | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend-Dev × 2 | 4 Wochen (Vollzeit) | € 8.000–12.000 | Bug-Fixing, Performance-Optimierung, CoinTracking-E2E-Tests |
| QA Engineer | 4 Wochen (Vollzeit) | € 4.000–6.000 | Systematisches Bug-Testing, WCAG-Audit, Usability-Tests |
| Krypto-Steuerberater (extern) | 1 Woche (Intensiv) | € 3.000–5.000 | TX-Mapping-Abnahme; schriftliche Freigabe |
| GESAMT PHASE 2 | ~12 PM-Wochen | € 15.000–23.000 | Zzgl. Beta-Nutzer-Incentive (~€ 1.500 für 50× 3 Monate Pro) |

| P3 | Launch — Go-to-Market & Markteinführung September 2026 | Go-Live |
| --- | --- | --- |

ZIEL PHASE 3 + STRATEGISCHES TIMING Öffentlicher Launch auf app.defi-tracker.de. Pricing-Tiers aktivieren, Marketing-Kampagnen starten, strategische Partnerschaften einleiten. STRATEGISCHER VORTEIL: Der Launch im September 2026 ist unmittelbar vor der Hochsaison der Steuererklärungen (Abgabe bis 31.07.2027) und zeitgleich mit dem DAC8-Compliance-Druck, der Krypto-Nutzer ab 2026 erstmals systematisch erfasst. First-Mover-Fenster: 12–18 Monate.

Deliverables & Aufgaben (Phase 3)

| Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Public Launch: app.defi-tracker.de | Produktionsumgebung live schalten; DNS-Konfiguration; Monitoring aktivieren (Prometheus + Grafana + Sentry) | DevOps + CTO | Uptime > 99,5% am Launch-Tag; 0 P0-Vorfälle |
| Pricing-Aktivierung | Starter/Pro/Business/Kanzlei-Pläne in Stripe aktivieren; Jahres-Toggle; 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | Product + CEO | Zahlungsflow funktioniert; Stripe-Webhook verarbeitet Events |
| Marketing-Launch (Owned) | Landing Page final; SEO-Artikel (5×) live; E-Mail-Warteliste konvertieren | Content + SEO | ≥ 500 Registrierungen in Woche 1; E-Mail-Open-Rate > 40% |
| Community-PR (Earned) | Blocktrainer Forum + Discord-Post; Reddit r/CryptoCurrency DE + r/FlareNetworks; X/Twitter-Thread | Community Manager | ≥ 50 organische Diskussions-Kommentare; ≥ 3 DeFi-Influencer-Mentions |
| Krypto-Medien PR | Pressemitteilung an BTC-ECHO, Coin-Ratgeber, Cryptomonday; exklusives Interview CEO | CEO | ≥ 2 publizierte Artikel; ≥ 1 ausführliche Review |
| Flare Network Foundation — Partner | Ecosystem-Grant-Antrag; Listing auf flare.network/ecosystem; Co-Marketing-Agreement | CEO | Antrag eingereicht; Erwähnung auf Flare-Website |
| B2B-Outreach Kanzleien | 5 Steuerberatungskanzleien persönlich kontaktieren (Stuttgart + Frankfurt); Demo-Gespräche buchen | CEO + Sales | ≥ 3 Demo-Gespräche vereinbart; 1 Kanzlei-Trial gestartet |
| CoinTracking-Partner-Zertifizierung | Certified-Partner-Status bei CoinTracking beantragen; Import-Kompatibilität nachweisen | Product + CEO | Antrag eingereicht; Partner-Badge angestrebt |
| Support-System einrichten | Zendesk oder Crisp einrichten; FAQ live; erste-Antwort-Zeit < 4h (Werktage) | Support + Product | First-Response-Time < 4h; CSAT ≥ 4,0/5,0 nach 30 Tagen |
| Trustpilot-Profil + erste Reviews | Profil erstellen; erste 10 Beta-Nutzer um Bewertung bitten; Review-Request-Automation einrichten | Marketing | ≥ 10 Trustpilot-Bewertungen; Ø ≥ 4,0 Sterne |

Team & Budget (Phase 3)

| Rolle | Aufwand | Kosten | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| Full Dev-Team (on-call) | Launch-Woche Vollzeit, dann 50% | € 8.000–12.000 | Hotfixes, Performance-Monitoring, Launch-Day-Bereitschaft |
| Marketing / Content | 4 Wochen (Vollzeit) | € 4.000–8.000 | Landing Page, PR, Social Media, Community-Management |
| CEO / Sales | 4 Wochen (Vollzeit) | intern | B2B-Outreach, Partnership-Gespräche, Press-Interviews |
| Support (extern oder intern) | 4 Wochen (Teilzeit) | € 2.000–3.000 | Helpdesk-Aufbau, FAQ-Pflege, erste User-Support-Tickets |

Launch-KPIs (30-Tage-Ziel)

| KPI | Zielwert | Messung |
| --- | --- | --- |
| Registrierungen | ≥ 300 in Monat 1 | Mixpanel + Stripe Dashboard |
| Zahlende Nutzer | ≥ 80 (Trial→Paid Conversion ≥ 15%) | Stripe: subscription_created |
| MRR nach 30 Tagen | ≥ € 2.000 | Stripe MRR-Dashboard |
| Churn (Monat 1) | < 5% | Stripe: subscription_cancelled / total |
| NPS (erste Messung) | ≥ 35 (Basis; optimistisch ≥ 40) | In-App-Survey D+14 |
| Trustpilot | ≥ 10 Bewertungen; Ø ≥ 4,0 Sterne | Trustpilot Dashboard |

| P4 | Skalierung — Multi-Chain, ELSTER & B2B-Portal Q4 2026 – Q1 2027 | ~6 Monate |
| --- | --- | --- |

ZIEL PHASE 4 Erweiterung auf die zwei verbleibenden DeFi-Protokolle (Stargate Finance Cross-Chain-Bridge, Aave V3 Multi-Chain), Einführung steuerlicher Optimierungswerkzeuge (LIFO/HIFO, Graubereich-Szenario-Rechner) und Aufbau des B2B-Steuerberater-Portals mit REST-API und White-Label-Option. Ziel: MRR ≥ € 30.000 (Q2 2027).

Deliverables & Aufgaben (Phase 4)

| Aufgabe | Beschreibung | Epics / USs | Zeitraum |
| --- | --- | --- | --- |
| Stargate Cross-Chain-Bridge Indexer | LayerZero Message-ID als Cross-Chain-Anker; Matching Source- und Destination-Chain; steuerneutrale Bridge-Transfers | EP-13 / US-010 | Q4 2026 Sprint 1–3 |
| Aave V3 Multi-Chain Integration | 12-Chain-Integration (ETH Mainnet, Arbitrum, Polygon, Base…); Lending/Borrowing/Liquidation; kToken-Äquivalent (aToken) | EP-14 | Q4 2026 Sprint 3–6 |
| LIFO-Steueroptimierungsrechner | LIFO als Opt-in-Bewertungsmethode mit explizitem FA-Risiko-Disclaimer; Vergleichsrechner FIFO vs. LIFO | EP-18 (Teil) | Q4 2026 Sprint 2 |
| HIFO + Tax-Loss-Harvesting | HIFO (Highest In, First Out) mit starkem Disclaimer; interaktiver Szenario-Rechner; Steueroptimierungs-Hinweise | EP-18 | Q4 2026 Sprint 4 |
| ELSTER XML Export | ELSTER-kompatibles XML; Anlage SO vorausgefüllt; Schema-Validierung; Pflicht-Disclaimer | EP-15 / US-011 | Q1 2027 Sprint 1–2 |
| Kanzlei-Portal (Multi-Mandant) | Mandanten-Übersicht; Mandanten-Einladung; Report-Sharing; Berater-Kommentarfunktion | EP-16 | Q4 2026 Sprint 5–7 |
| REST-API für B2B-Integration | 10 Endpoints (lt. Kapitel 08); API-Key-Verwaltung; Rate-Limiting; OpenAPI-Doku; Sandbox | EP-17 | Q1 2027 Sprint 3–4 |
| White-Label-Option | Logo/Farbe/Subdomain konfigurierbar; Kanzlei-Datenschutzerklärung integrierbar; ohne DeFi-Tracker-Branding | EP-17 / US-012 | Q1 2027 Sprint 5 |
| Portfolio-Analytics Dashboard (erweitert) | P&L (realisiert + unrealisiert), DeFi-Rendite, Impermanent-Loss-Report, Risikokennzahlen | EP-18 (Teil) | Q1 2027 Sprint 6 |
| Wallet-Labeling | Automatische Erkennung bekannter Protokoll-Contract-Adressen; Custom-Labels für Wallets | Backlog | Q4 2026 Sprint 6 |
| AML-Screening Modul (optional B2B) | OFAC + EU-Sanctions-Check via Elliptic/Chainalysis-API für Enterprise-Kanzlei-Kunden | EP-16 (Erweiterung) | Q1 2027 Sprint 7 |
| AT / CH Steuerrecht (Phase 4 — DACH) | Österreich: öEStG-Mapping; Schweiz: CH-spezifische Hinweise (keine Kapitalgewinnsteuer auf Privatvermögen) | Backlog | Q2 2027 |

Sprint-Plan Phase 4 (Q4 2026 – Q1 2027)

| Sprint | Zeitraum | Epics / Aufgaben | Story Points | Sprint-Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-S1 | Okt. 2026 Woche 1–2 | Stargate-Indexer Basis (EP-13); LayerZero-Message-ID-Matching | 21 SP | Stargate-TX von Flare nach ETH korrekt als steuerneutraler Transfer erkannt |
| P4-S2 | Okt. 2026 Woche 3–4 | Stargate vollständig (EP-13); LIFO-Rechner (EP-18 Teil) | 13+8=21 SP | E2E-Test Cross-Chain-Matching; LIFO-Toggle mit Disclaimer funktioniert |
| P4-S3 | Nov. 2026 Woche 1–2 | Aave V3 Basis: ETH Mainnet + Arbitrum (EP-14) | 34 SP | Supply/Borrow/Repay auf Aave ETH + Arbitrum korrekt klassifiziert |
| P4-S4 | Nov. 2026 Woche 3–4 | Aave V3 erweitert: +4 Chains; HIFO-Rechner (EP-18) | 21+13=34 SP | 8 Chains gesamt; HIFO mit Szenario-Rechner live |
| P4-S5 | Dez. 2026 Woche 1–2 | Kanzlei-Portal Basis: Mandanten-Liste, Einladung (EP-16) | 21 SP | Steuerberater kann Mandanten-Portfolio read-only einsehen |
| P4-S6 | Dez. 2026 Woche 3–4 | Kanzlei-Portal: Report-Sharing + Kommentarfunktion; Wallet-Labeling | 13+8=21 SP | PDF-Report mit Steuerberater-Kommentaren exportierbar |
| P4-S7 | Jan. 2027 Woche 1–2 | ELSTER XML Export (EP-15) Basis: Anlage SO | 21 SP | ELSTER-XML validiert gegen XSD; Anlage SO vorausgefüllt |
| P4-S8 | Jan. 2027 Woche 3–4 | ELSTER vollständig (US-011); REST-API Basis (EP-17) | 8+13=21 SP | ELSTER-Export live; /v1/wallets und /v1/transactions API-Endpoints live |
| P4-S9 | Feb. 2027 Woche 1–2 | REST-API vollständig (alle 10 Endpoints); API-Key-Management | 21 SP | OpenAPI-Dokumentation live; Sandbox-Umgebung verfügbar |
| P4-S10 | Feb. 2027 Woche 3–4 | White-Label Basis (US-012); AT/CH Steuerrecht erste Erweiterung | 13+8=21 SP | White-Label konfigurierbar; AT-Hinweis auf Pricing-Page |
| P4-S11 | Mrz. 2027 | Portfolio-Analytics (P&L+IL+Risiko); AML-Modul (optional); AT/CH vollständig | 21 SP | Phase-4-Launch-Review; MRR ≥ € 30.000 als KPI-Gate |

Team-Erweiterung (Phase 4)

| Neue Rolle | Start | Kosten/Monat | Aufgaben |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B Sales Manager | Q4 2026 | € 4.000–6.000 | Kanzlei-Outreach, Demo-Gespräche, Vertragsabschlüsse, CRM-Pflege |
| Backend-Dev (Multi-Chain) | Q4 2026 | € 6.000–8.000 | Aave V3 12-Chain-Integration, Stargate-LayerZero-Matching, REST-API |
| Frontend-Dev (Kanzlei-Portal) | Q4 2026 (Teilzeit) | € 3.000–5.000 | Kanzlei-Portal UI, White-Label-Konfigurator, ELSTER-Export-UI |

09.3  Regulatorische Compliance-Roadmap (R10) — Maßnahmen je Phase

Die folgende Matrix ordnet alle regulatorischen Compliance-Maßnahmen den Entwicklungsphasen zu. Sie definiert was bis wann rechtlich umgesetzt sein muss, um das Tool rechtskonform zu betreiben. Quelle: Rechtliche Analyse NextGen IT Solutions GmbH, März 2026.

| Phase | Regulatorische Maßnahme | Rechtsgrundlage | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — Discovery | DSFA (Datenschutz-Folgenabschätzung) für Finanzdaten-Verarbeitung durchführen | Art. 35 DSGVO | KRITISCH |
| P0 — Discovery | Steuerberater-Validierung des LP/CDP-Graubereich-Mappings (schriftliche Freigabe) | BMF-Schreiben 06.03.2025 | KRITISCH |
| P0 — Discovery | Klärung VASP/CASP-Status des Tools (kein GwG-Verpflichteter nachweisen) | § 2 GwG; MiCA Art. 3 | HOCH |
| P1 — MVP Build | Datenschutzerklärung + Impressum gemäß DSGVO Art. 13/14 rechtlich prüfen lassen | Art. 13/14 DSGVO; TMG | KRITISCH |
| P1 — MVP Build | Verarbeitungsverzeichnis (VVT) anlegen und laufend pflegen | Art. 30 DSGVO | KRITISCH |
| P1 — MVP Build | Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit Hetzner und Preis-API-Anbietern abschließen | Art. 28 DSGVO | KRITISCH |
| P1 — MVP Build | AES-256-GCM-Verschlüsselung aller Wallet-Daten at rest implementieren | Art. 32 DSGVO; BSI-Empfehlung | KRITISCH |
| P1 — MVP Build | FIFO-Steuerberechnung mit BMF-2025-konformen Kursdaten (FTSO-Primärquelle) | BMF-Schreiben 06.03.2025 Rz. 43 | KRITISCH |
| P1 — MVP Build | GoBD-konformes Audit-Log (append-only, SHA-256-Hash-Kette, 10 Jahre) | GoBD BMF 28.11.2019; § 147 AO | HOCH |
| P1 — MVP Build | Disclaimer für LP/CDP/Bridge-Graubereich-TX (§ 675 BGB; kein Steuerberatungsvertrag) | § 675 BGB; Haftungsrecht | HOCH |
| P2 — Beta | Steuerberater-Abnahme aller 35+ TX-Typen-Mappings (schriftliches Protokoll) | BMF 2025; § 22/23 EStG | KRITISCH |
| P2 — Beta | Interner Penetrationstest der Wallet-Datenspeicherung (OWASP-ASVS-L2) | Art. 32 DSGVO; ISO 27001 | HOCH |
| P2 — Beta | Rechtliche Prüfung der AGB und Haftungsausschlüsse (§§ 305–310 BGB) | §§ 305–310 BGB; § 675 BGB | HOCH |
| P3 — Launch | Cookie-Consent-Banner (kein Tracking ohne explizite Einwilligung) | Art. 6 Abs. 1a DSGVO; TTDSG | KRITISCH |
| P3 — Launch | AGB + Nutzungsbedingungen final rechtlich prüfen lassen | BGB; §§ 305 ff. BGB | HOCH |
| P3 — Launch | Marketing + Pressemitteilung DSGVO-konform gestalten (kein Dark Pattern) | UWG; DSGVO Art. 5 | MITTEL |
| P4 — Skalierung | ELSTER-Export: DSGVO-konforme Datenübertragung; Datensicherheitsstandards | §§ 87c; 150 AO; DSGVO | HOCH |
| P4 — Skalierung | B2B-Kanzlei-AVV-Template für Steuerberater (Berufsgeheimnisschutz § 203 StGB) | Art. 28 DSGVO; § 203 StGB | KRITISCH |
| P4 — Skalierung | AML-Screening-Modul (OFAC, EU-Sanctions) für Enterprise-Kanzlei-Kunden (optional) | §§ 2; 10 GwG; EU-Sanktionen | MITTEL |
| P4 — Skalierung | Regulatorischer Monitoring-Dienst für BMF, BFH, ESMA, DAC8-Updates einrichten | Laufende Compliance-Pflicht | HOCH |

09.4  Kritische Erfolgsfaktoren

| Faktor | Beschreibung | Maßnahme | Frühwarnung |
| --- | --- | --- | --- |
| Steuerrechts-Aktualität | Jährliches BMF-Schreiben kann TX-Mappings verändern; veraltete Logik = Haftungsrisiko | Jährliches Update aller TX-Mappings; Steuerberater-Review-Abo (€ 3.000/Jahr); Watchdog-System | BMF-Newsletter; RSS-Monitoring auf bmf.de; BFH-Rechtsprechungs-Alert |
| Datenqualität (EUR-Kurs) | Zero-Fehler-Toleranz bei EUR-Kursbewertung — Basis für alle Steuerberechnungen | FTSO als Primärquelle; CoinGecko + CMC Fallback; Preisquelle je TX unveränderlich im Audit-Log | FTSO-Feed-Age > 5 Min. → P1-Alert; Preisabweichung > 20% → Anomalie-Flag |
| Time-to-Market | MVP-Launch September 2026 ist strategisch optimal (DAC8-Hochsaison, Steuererklärungen) | Kein Scope-Creep im MVP; Stargate/Aave erst Phase 4; Sprint 11 als reiner Härtungs-Buffer | Sprint-Velocity unter 80% → CTO-Eskalation; Sprint-10-Deadline als hartes Datum |
| Nutzerfreundlichkeit (TtV) | TtV > 5 Minuten = Produktversagen — CoinTracking braucht Stunden, Blockpit 20–30 Minuten | Onboarding-Usability-Tests in Phase 2; A/B-Tests nach Launch; Progressive-Disclosure-UX | TtV-Median > 5 Min. in Phase-2-Tests → Onboarding-Redesign-Sprint |
| Rechtssicherheit | Fehlklassifikationen = Haftungsrisiko (§ 280 BGB); Nutzer können Steuerberater-Fehler dem Tool anlasten | Disclaimer auf jedem Export; Steuerberater-Empfehlung in jedem Graubereich-Flow; AGB-Schutzklausel | Nutzer-Beschwerde über Steuerfolge → sofortiger CTO + Steuerberater Review |
| First-Mover-Verteidigung | CoinTracking oder Blockpit kündigt Flare-Support in 12–18 Monaten wahrscheinlich an | Phase-4-Multi-Chain beschleunigen; B2B-Kanzlei-Segment als höherer Lock-in aufbauen; Community-Bindung | Competitor-Alert: Blockpit/CT Flare-Erwähnung auf GitHub / Changelog → sofort in Sprint einplanen |